ДОГОВОР №_______

на монтажные и пусконаладочные работы

холодильного оборудования

г. Москва                                                                                                             «___»_________________20_____г.

ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________

____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик  выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.

  - Срок действия настоящего договора:  с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

- Цена договора и порядок расчетов

  - Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.

  - Заказчик производит предоплату в размере 100 %  стоимости  монтажных и пусконаладочных работ  в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

- Монтажные и пуско-наладочные работы

  - За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.

  - Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.

  - Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается  Акт приема-сдачи работ.

- Гарантия

  - Гарантийные обязательства распространяются на  подтвержденные  дефекты монтажных и пуско-наладочных работ.

4.2.    Гарантия длится в течение 6  месяцев, и начало гарантии фиксируется от момента подписания Акта приема-сдачи работ.

  - Гарантия недействительна, если:

    - Не были полностью выполнены Заказчиком все правила   эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями, требованиями завода-изготовителя и Подрядчика, и характеристиками изделия.

    - Предмет монтажа был, подвергнут изменениям, либо в оборудование были встроены части инородного происхождения без письменного согласия Подрядчика.

    - Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при  эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.

    - Технические параметры электропитания не соответствуют  техническим характеристикам оборудования.

4.4.  Гарантия на изделие не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится по отдельному договору.

  - Гарантия действительна при наличии:

- Договора на монтажные и пуско-наладочные работы,

- Технической документации передаваемой поставщиком и

- Акта-рекламации, подписанного представителем эксплуатирующей организации и клиентом, и    заверенного печатями.

  - В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем Подрядчика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, только  после получения и рассмотрения последним акта-рекламации указанного в п. 4.5, с подробным описанием гарантийного случая. После проверки на объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика.

  - Поставка новых узлов, частей или агрегатов,  следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Подрядчиком на условиях поставки по основному Договору,  в дополнительно согласованные сроки. Расходы по  демонтажу оборудования подлежащего гарантийному ремонту и монтажу заменяемого оборудования несет Подрядчик.

  - В случае  замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование остаются прежними.

  - Детали, снятые и замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью Подрядчика.

  - Подрядчик не осуществляет замену электроламп, фильтров и иных деталей, вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа, а также расходных материалов.

  - Подрядчик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя.

- Обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.3.2. настоящего договора.

  - Подрядчик обязан направить своих специалистов к Заказчику для устранения неисправностей оборудования, выявленных в гарантийный период эксплуатации,  в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения его уведомления. Подрядчик обязан восстановить работоспособность оборудования в течение 3 (трех) дней с момента прибытия к Заказчику.

- Обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявлении дефекта и предоставить Подрядчику возможность произвести констатацию этих дефектов, кроме того, ни при каких условиях, Заказчик не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения Подрядчика.

  - Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных и пуско-наладочных работ:

- подготовку монтажных площадей и помещения машинного отделения,

- обеспечить площади электроосвещением,

- провести электропитание от распределительного пункта до монтируемого оборудования с            напряжением 220/380 Вольт - отдельной линией,

- стабилизировать напряжение в питающей сети путем установки трансформатора или других подобных устройств (колебание напряжения в сети не должно быть более ± 10 %   номинального).

  - Заказчик обеспечивает свободный доступ персонала Подрядчика для ведения монтажных и пуско-наладочных работ, сохранность монтажного инструмента и изделий на весь период монтажных работ, в случае необходимости выезда в командировку, оплачивает проезд и проживание бригады монтажников.

- Особые условия

  - В случае изменения условий проведения монтажных и пуско-наладочных работ сторонами составляется дополнительное соглашение, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Ответственность за технику безопасности при проведении монтажных и пуско-наладочных работ несет    Подрядчик.

  - В случае выхода из строя холодильного оборудования, находящегося на гарантии, Заказчик обязан своевременно (в течение 24 часов) уведомить Подрядчика об этом и принять меры по обеспечению его сохранности.

- Ответственность сторон

  - Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, при условии, что такое невыполнение, вызвано форс-мажорными событиями в толковании ГК РФ. Им разрешается перенести соответственно сроки поставки, указанные в Договоре, на период действия данных обстоятельств, но лишь в случаях, когда эти обстоятельства оказывают значительное воздействие на своевременное выполнение настоящего Договора или какой-либо его части, которая должна выполняться после возникновения данных обстоятельств.

  - Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика по факсу о возникновении, длительности и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Это уведомление должно быть подтверждено местными административными органами.

  - Если ввиду форс-мажорных обстоятельств у Подрядчика, задержка в производстве монтажных и пуско-наладочных работ превысит 6 (шесть) месяцев, то  Заказчик имеет право аннулировать настоящий Договор или ту его часть, на которую повлияли указанные обстоятельства.

  - За нарушение сроков производства монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости настоящего договора.

  - За несвоевременную оплату Заказчик уплачивает Подрядчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора. Если Заказчик нарушил п.2.3 настоящего Договора и оплата отложилась на неопределенный срок, Подрядчик имеет право приостановить работу оборудования, а в дальнейшем и демонтировать его.

- Прочие условия

  - Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны действуют в соответствии с законодательством РФ. Все споры, возникающие по настоящему договору, стороны решают путем переговоров. Если же стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Дополнительные условия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.       Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |

________________________________                        __________________________________

М.П.                                                                                  М.П.